# Plan de Migración y Respaldo de Datos – Proyecto Jame

Sistema de Información

Jame – Aplicativo Web para Gestión de Ventas, Citas y Usuarios de una Veterinaria

# Objetivo General

Realizar la migración del sistema Jame desde un entorno local (ngrok, Visual Studio Code y XAMPP) hacia una infraestructura en la nube utilizando Render para el frontend y backend, y Azure para la base de datos MySQL, con mínima interrupción del servicio, garantizando una mayor eficiencia, mejor rendimiento, disponibilidad remota y control del sistema para todos los usuarios.

# Inventario y Dependencias

| Componente | Versión Actual | Nuevo Entorno |
| --- | --- | --- |
| Frontend | ReactJS (con Vite) | Render (Web Service) |
| Backend | Node.js + Express | Render (Web Service) |
| Base de Datos | MySQL en XAMPP | Azure MySQL Flexible Server |
| Código fuente | GitHub | GitHub (integrado con Render) |

# Estrategia de Backup

1. Base de Datos (MySQL en Azure)

- Tipo: Backup completo manual antes de la migración + respaldo automático en Azure

- Comando local:

mysqldump -u user -p --databases jame > backup-$(date +%F).sql

- Retención: Backup inicial almacenado localmente y en Azure Storage

- Ubicación: Carpeta local + Azure Blob Storage

2. Código Fuente

- Repositorio Git: GitHub

- Backup Automático: Commit/tag estable antes de migración

- Retención: Versionado en Git + rama especial de respaldo (`backup-migracion`)

# Plan de Migración

4.1 Preparación

- Realizar backup completo de la base de datos y del código fuente

- Crear base de datos MySQL en Azure

- Conectar repositorio GitHub a Render

- Configurar variables de entorno en Render

- Documentar configuraciones actuales y accesos

4.2 Migración

- Notificar al equipo sobre ventana de mantenimiento

- Poner el sistema en modo solo lectura (si aplica)

- Restaurar base de datos en Azure:

mysql -h nombre-servidor.mysql.database.azure.com -u usuario@servidor -p < backup.sql

- Desplegar frontend y backend en Render desde GitHub

- Validar endpoints usando Thunder y Swagger

- Probar flujo completo

4.3 Post-Migración

- Verificar métricas de Render y Azure

- Probar recuperación de base de datos desde backup

- Comunicar al equipo/usuarios el éxito de la migración

- Documentar cada paso realizado

# Plan de Contingencia

- Restaurar backup local en entorno anterior

- Revertir código a versión anterior desde GitHub

- Reanudar sistema con ngrok si es necesario

- Notificar interrupción a los usuarios

# Cronograma Propuesto

| Fase | Duración Estimada | Hora | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Backup inicial | 1 hora | 08:00 | Responsable BD |
| Migración BD | 2 horas | 09:00 | Backend Dev |
| Migración Backend | 1 hora | 11:00 | Backend Dev |
| Migración Frontend | 1 hora | 12:00 | Frontend Dev |
| Pruebas funcionales | 2 horas | 13:00 | QA / Desarrollador |
| Corte definitivo | 1 hora | 15:00 | Líder técnico |

# Documentación Final

- Registro de errores detectados durante la migración

- Capturas del estado post-migración

- Documento con pasos reproducibles y variables de entorno

- Checklist para futuras migraciones

- Opcional: esquema actualizado del sistema desplegado