# Plan de Capacitación de Usuarios - Sistema de Gestión Veterinaria "Ciudad Canina"

INTEGRANTES:

Alisson Daniela Torres Romero

Juan José Uparela Sosa

Diego Esteban Sanchez Forero

Martin Lee Moya Llano

Contenido

1. Introducción	1

2. Justificación	1

3. Objetivos	1

4. Alistamiento	2

Preparación previa:	2

Responsables:	2

5. Categorización de Usuarios y Funcionalidades Clave	2

6. Metodología	2

Modalidad	2

Enfoque	3

7. Registros	3

8. Evaluación de la capacitación	3

9. Recursos Requeridos	4

10. Cronograma	4

11. Evaluación	5

12. Conclusiones	5

## Tabla de Seguimiento

| Actividad | Fecha Programada |  |  | Responsable Principal | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de clientes y agenda de citas (Usuarios) | 27/05/2025 |  |  | Juan José Uparela | Confirmado | Capacitación agendada, pendiente de ejecución. |
| Historia clínica y generación de reportes (Admin) | 28/05/2025 |  |  | Juan José Uparela | Confirmado | Sesión planificada, materiales preparados. |
| Pruebas prácticas | 28/05/2025 |  |  | Alisson Daniela Torres | Confirmado | Se realizarán al finalizar las sesiones presenciales. |
| Encuesta de satisfacción | 29/05/2025 |  |  | Alisson Daniela Torres | Confirmado | Se aplicará al finalizar la capacitación para todos los asistentes. |
| Seguimiento post-capacitación | 12/06/2025 |  |  | Juan José Uparela | Confirmado | En espera de finalización de la capacitación para iniciar. |

# 1. Introducción

Este plan tiene como objetivo capacitar al personal de la Clínica Veterinaria Ciudad Canina (veterinarios, auxiliares, recepcionistas, administradores y usuarios) en el uso eficiente del nuevo sistema de gestión veterinaria, optimizando procesos clave como:

- Registro de citas.

- Historias clínicas digitales.

- Manejo de inventario.

- Reporte y ventas.

# 2. Justificación

La implementación de este sistema de gestión responde a la necesidad de modernizar procesos manuales que actualmente generan retrasos, centralizar la información clínica y administrativa, y mejorar la experiencia tanto del personal como de los clientes. Además, busca cumplir con los estándares de registros médicos digitales y optimizar los tiempos de atención y gestión administrativa, contribuyendo así a una operación más eficiente y profesional.

# 3. Objetivos

- Eficiencia: Agilizar la atención a mascotas y dueños mediante el uso del sistema.

- Precisión: Minimizar errores en registros médicos, inventario y ventas.

- Dominio: Garantizar que cada usuario maneje las funcionalidades según su rol.

- Mejora Continua: Evaluar resultados y ajustar la capacitación si es necesario

# 4. Alistamiento

### Preparación previa:

- Confirmar disponibilidad de sala de capacitación

- Verificar funcionamiento de equipos tecnológicos

- Preparar manuales y material de apoyo

- Configurar cuentas de prueba para prácticas

- Coordinar horarios con todo el personal

### Responsables:

- Coordinación general: Juan José Uparela

- Soporte técnico: Diego Sánchez

- Logística: Alisson Torres

# 5. Categorización de Usuarios y Funcionalidades Clave

| Rol | Funcionalidades Principales |
| --- | --- |
| Administrador | - Historia clínica digital. - Diagnósticos y prescripciones. - Generación de reportes. |
| Usuarios | - Registro de mascotas. - Agregar mascota y manejo de Citas agendadas. |

# 6. Metodología

### Modalidad

- Presencial: Sesiones prácticas en las instalaciones de Veterinaria Ciudad Canina.

### Enfoque

- Teórico: Explicación detallada de módulos y flujos de trabajo.

- Práctico: Simulaciones de casos reales:

  - Registrar una consulta.

  - Agregar una nueva mascota al sistema.

  - Recuperación de contraseña.

# 7. Registros

Se llevará control de:

- Asistencia por rol

- Resultados de pruebas prácticas

- Incidencias reportadas

- Feedback de participantes

Documentación:

- Planillas de asistencia

- Reporte de evaluaciones

- Acta de incidencias

# 8. Evaluación de la capacitación

Indicadores de éxito:

- 90% de asistencia del personal

- 85% de aprobación en pruebas prácticas

- 80% de satisfacción en encuestas

Instrumentos de evaluación:

  - Pruebas prácticas:

    - Ejercicio de registro de mascota

    - Simulación de emisión de reporte

  - Encuesta de satisfacción:

    - Claridad de la capacitación

    - Utilidad de los contenidos

    - Desempeño del instructor

  - Seguimiento a 15 días:

    - Nivel de adopción del sistema

    - Dificultades recurrentes

# 9. Recursos Requeridos

| Tipo | Detalles |
| --- | --- |
| Materiales | Manuales digitales, ejercicios prácticos. |
| Tecnológicos | Computadores/celular con acceso al sistema, proyectores para demostraciones. |
| Humanos | Desarrolladores del sistema y soporte técnico durante la transición. |

# 10. Cronograma

Duración: 2 días.

| Día | Horario | Grupo | Tema Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 9:00 AM - 11:00 AM | Usuarios | Registro de clientes y agenda de citas. |
| Martes | 2:00 PM - 4:00 PM | Administrador | Historia clínica y generación de reportes. |

# 11. Evaluación

- Pruebas prácticas: Ejercicios como "Recuperación de contraseña" o "Registro de una mascota".

- Encuestas de satisfacción: Recopilar feedback sobre la claridad y utilidad de la capacitación.

- Seguimiento post-capacitación: Soporte técnico durante las primeras semanas de implementación.

# 12. Conclusiones

La correcta implementación del Sistema de Gestión Veterinaria Ciudad Canina depende de una capacitación efectiva y personalizada. Este plan asegura que el equipo esté preparado para mejorar la productividad, precisión y calidad del servicio.

Elaborado por:

- Juan José Uparela Sosa

- Alisson Daniela Torres Romero

- Martín Lee Moya Llano

- Diego Esteban Sánchez Forero

Fecha: 27 de mayo de 2025
Clínica Veterinaria: Ciudad Canina