Plan de Instalación - Sistema de Gestión Veterinaria "Ciudad Canina"

INTEGRANTES:

Alisson Daniela Torres Romero

Juan José Uparela Sosa

Diego Esteban Sanchez Forero

Martin Lee Moya Llano

Contenido

1. Introducción	2

2. Detalle Técnico del Proyecto	2

3. Requisitos Previos	2

4. Instalación del Proyecto	3

5. Despliegue en Render	3

6. Verificación Final	4

Tabla de Versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2025 | Versión base del plan de instalación | Juan José Uparela |
| 1.1 | 08/06/2025 | Añadidas tablas de requisitos y seguimiento | Alisson Torres |

Tabla de Seguimiento

| Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clonación del repositorio | 29/05/2025 | Juan José Uparela | Completa | Repositorio descargado correctamente |
| Configuración de archivos .env | 01/06/2025 | Alisson Torres | Completa | Variables listas para backend y frontend |
| Instalación de dependencias | 01/06/2025 | Alisson Torres | Completa | npm install ejecutado sin errores |
| importación de base de datos | 01/06/2025 | Alisson Torres | Completa | BD operativa, datos de prueba cargados |
| Pruebas locales de ejecución | 03/06/2025 | Juan José Uparela | Completa | Frontend y backend accesibles localmente |
| Despliegue en Render | 08/06/2025 | Todo el equipo | Completa | Frontend (static) y backend (web service) OK |
| Validación final del sistema | 09/06/2025 | QA / Martin Lee | En curso | Se están probando flujos y errores |

# 1. Introducción

Este plan tiene como objetivo capacitar al personal de la Clínica Veterinaria Ciudad Canina (veterinarios, auxiliares, recepcionistas, administradores y usuarios) en el uso eficiente del nuevo sistema de gestión veterinaria, optimizando procesos clave como:

• Registro de citas.
• Historias clínicas digitales.
• Manejo de inventario.
• Reporte y ventas.

# 2. Detalle Técnico del Proyecto

Este sistema está desarrollado como una aplicación web utilizando las siguientes tecnologías:
- Frontend: React
- Backend: Node.js
- Base de Datos: MySQL
- Plataforma de despliegue: Render

# 3. Requisitos Previos

- Node.js v18+ y npm
- Git
- MySQL (local o remoto)
- Acceso al repositorio del proyecto
- Credenciales y variables de entorno
- Cuenta activa en Render

# 4. Instalación del Proyecto

• Clonar el repositorio con :

`git clone https://github.com/elaserrot/JAME-02

• Configurar los archivos :

env` para frontend (`VITE_API_URL`) y backend (`PORT`, `DB_HOST`, `DB_USER, DB_PASSWORD`, `DB_NAME`, `JWT_SECRET`).

• Instalar dependencias ejecutando :

npm install` en las carpetas `frontend` y `backend

• Crear la base de datos (si no existe) e importar el esquema con :

mysql -h DB_HOST -u DB_USER -p DB_NAME < backend/database/init.sql

• Probar localmente ambos entornos con :

npm run dev` y verificar los accesos en `http://localhost:5173` y `http://localhost:4000/api

• Compilar el frontend :

con `npm run build`, lo cual generará la carpeta `dist` para Render Static Site.

• Verificar en el backend que el script de inicio sea :

start": "node index.js"` para su ejecución en Render Web Service

# 5. Despliegue en Render

Para desplegar correctamente el sistema:

- Backend: Crear un servicio Web Service en Render, conectar el repositorio, configurar las variables de entorno y establecer el puerto.

- Frontend: Crear un servicio Static Site en Render, compilar con `npm run build` y configurar el directorio de salida como `dist`.
- Base de datos: Utilizar Render o una base de datos externa, con acceso remoto habilitado.

# 6. Verificación Final

- Verificar acceso a rutas del backend.

- Confirmar que el frontend consuma correctamente la API.

- Comprobar operaciones como registro de mascotas, agendamiento de citas y login.

- Validar mensajes de error y feedback visual para el usuario.